# Raport z wykonania prac badawczych

Poziom gotowości technicznej: 3

Opis prac objętych raportem: Nabycie urządzeń do fotografowania/nagrywania zdolnych do pracy w wymaganych warunkach

Raport z wykonania:

Na podstawie powstałych na poprzednim etapie prac badawczych wymagań dla urządzeń do fotografowania/na nagrywania zdolnych do pracy w wymaganych warunkach przystąpiono do zakupu urządzeń:

1. Na portalu Baza Konkurencyjności zostały ogłoszone zapytania nr ZO/P12/WYD003/02 (numer BK: 1208489) – nierozstrzygnięte z powodu braku ofert i później ZO/P12/WYD003/03 (numer BK 1212108) oraz ZO/P12/WYD004/01 (numer BK 1207310),
2. W toku postępowań wybrano najlepsze oferty, złożono zamówienia i zrealizowano zakupy,

Z uwagi na wczesny etap prac badawczych, zdecydowano o realizowaniu zakupów urządzeń w mniejszych partiach, co umożliwi korygowanie i uszczegółowianie wymagań dla kolejnych urządzeń w miarę uzyskiwania doświadczeń z eksploatacji zakupionych egzemplarzy.

Począwszy od marca 2020, ze względu na brak możliwości instalacji kolejnych aparatów w obiektach przemysłowych, które ograniczyły dostęp dla osób trzecich, zakupy kolejnych aparatów odłożono do czasu zniesienia ograniczeń.

# Ryzyka dla kolejnego poziomu gotowości

W toku prac badawczych zidentyfikowano następujące ryzyka na drodze do podniesienia gotowości do poziomu IV:

Brak ryzyk dla prac objętych raportem